**Agenda**

**Datum:** 18-12-2014

**Tijd**: 10:00 uur

**Locatie:** WD.04.002

**Voorzitter**: Corne Verhoog

**Notulist**: Kimberley de Jpng

**Aanwezig**: Anthony Trustfull, Daphne van Schaik, Tim van der Hout, Corné Verhoog, Kimberley de Jong

**Afwezig**: nvt

1. Opening
2. Presentielijst
3. Mededelingen
4. Bespreekpunten

* Lopen we nog op schema voor deze sprint?
* Is iedereen het eens met de werkwijze op dit moment?
* Wat moet er nog gedaan worden voor het einde van deze sprint?
* Wat er verder nog ter tafel komt

1. Rondvraag
2. Sluiting

**Notulen van de vergadering**

Datum: 18-12-2014

Tijd: 10:00 uur

Locatie: WD.04.002

Voorzitter: Corne Verhoog

Notulist: Kimberley de Jong

Aanwezig: Anthony Trustfull, Daphne van Schaik, Tim van der Hout, Corné Verhoog, Kimberley de Jong

Afwezig:

1. **Opening**

De voorzitter opent de vergadering om 10:00 uur en heet iedereen welkom.

1. **Presentielijst**

Aanwezig: Anthony Trustfull, Daphne van Schaik, Tim van der Hout, Corné Verhoog, Kimberley de Jong

1. **Mededelingen**

Dit keer goed in de gaten houden dat we in sprints van 1 week werken.

1. **Bespreekpunten**

* **Lopen we nog op schema voor deze sprint?**

Ja, de sprint loopt voorlopig prima maar er moet nog een hoop gedaan worden, maar we liggen voor op schema.

* **Is iedereen het eens met de werkwijze op dit moment?**

Er zijn wat dingen die nog iets verbeterd mogen worden. Zoals de communicatie, het is de bedoeling dat iedereen elkaar goed up to date blijft houden op Skype, maar dit gaat volgens de groep goedkomen.

* **Wat moet er nog gedaan worden voor het einde van deze sprint?**

Voor het einde van deze sprint moet er een begin gemaakt zijn aan minigame 4. Minigame 2 moet volledig zijn afgerond en ook Minigame 3 moet zo goed als klaar zijn zodat deze in ieder geval werkt.

* **Wat er verder nog ter tafel komt**

Blijf de games vooral goed testen en bereid jezelf goed voor op de review.

1. **Rondvraag**

Wanneer wordt de nieuwe Sprint planning gemaakt?

Maandag (na de vakantie) wordt na de les de nieuwe Sprint planning gemaakt.

1. **Sluiting**

De volgende vergadering zal plaatsvinden op 07-01-2015

De voorzitter sluit de vergadering om 10:16 uur.